5HP焓差法实验室等大型设备整体搬迁

采购项目

单一来源采购文件

项目编号：嘉院采单〔2022〕4号

嘉兴学院

2022年04月

5HP焓差法实验室等大型设备整体搬迁

项目采购邀请函

5HP焓差法实验室等大型设备整体搬迁采购项目单一来源采购定于2022年4月27日9：00在嘉兴市广穹路899号嘉兴学院采购中心308室（桂园餐厅三楼）进行，请供应商在2022年4月27日9:00前将响应文件密封邮寄到浙江省嘉兴市广穹路899号嘉兴学院梁林校区采购中心308室（桂园餐厅三楼），联系人杨老师电话：0573-83643021。

一、项目编号：嘉院采单〔2022〕4号

二、采购组织类型：自行组织

三、采购方式：单一来源采购

四、采购内容：

标项一：5HP焓差法实验室大型设备整体搬迁

标项二：结构工程压剪综合试验系统整体搬迁

五、谈判供应商

标项一：广州兰石技术开发有限公司

标项二：杭州邦威机电控制工程有限公司

五、咨询：

技术咨询：标项一：江老师   联系电话：0573-83642798

标项二：熊老师   联系电话：0573-83640973

商务咨询：杨老师   联系电话：0573-83643021

嘉兴学院

2022年04月24日

第一章  单一来源采购项目报价须知

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 5HP焓差法实验室等大型设备整体搬迁采购项目 |
| 2 | 项目编号 | 嘉院采单〔2022〕4号 |
| 3 | 项目内容 | 标项一：5HP焓差法实验室大型设备整体搬迁 标项二：结构工程压剪综合试验系统整体搬迁 |
| 4 | 响应文件份数 | 正本1份、副本3份 |
| 5 | 响应文件递交截止时间 | 2022年4月27日9:00前 |
| 6 | 谈判时间 | 2022年4月27日9:00 |
| 7 | 响应文件有效期 | 90天 |
| 8 | 履约保证金 | 合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价2.5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在项目验收合格后无息退还。 |
| 9 | 服务期限 | 标项一：合同生效之日起90个工作日内完成。 标项二：合同生效之日且场地具备搬迁条件起45个工作日内完成搬迁设备的拆卸、运输、安装、调试、培训。 |
| 10 | 付款条件 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%；待项目验收合格后支付合同总价的60% 。 |
| 11 | 报价及费用 | 1、本项目应以人民币报价；2、不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 12 | 成交通知书 | 成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布。供应商自行下载。 |
| 13 | 签订合同 | 成交通知书发布后30日内。 |
| 14 | 响应文件编制 | 嘉兴学院采购中心于谈判截止时间接收响应文件，逾期送达或不符合响应文件的包装要求（见响应性文件的编制与递交规定）将予以拒收。 |
| 15 | 信用记录 | 根据财库[2016] 125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以谈判当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其谈判文件将作无效文件处理。 |
| 16 | 解释 | 本采购文件的解释权属于采购单位。 |

第二章   采购需求

- 一、采购单位名称：嘉兴学院

- 二、采购需求：

标项一：

1、服务要求

该实验室由室内侧舱、室外侧舱、控制柜、动力柜、稳压电源控制柜、空气处理柜、数字采集仪、风量测量箱、变频风机、制冷机组、太阳能模拟器、被测机空调、水处理系统、一系列的测试传感器以及专用测试软件等众多的零配件组装而成。本项目涉及到设备的拆、搬和重新安装或改造，主要内容如下：传感器和专用软件系统需要重新安装升级调试；原使用电脑因使用时间较长容易出故障需要更换；原有被测机空调属于嘉兴南湖学院资产，需搬迁公司配置一台1.5匹挂机空调作为被测机空调；为以后更好地进行实验，需新增室内侧舱和室外侧舱的供水和排水管；梁林校区的焓差实验室地面低于室外地面，考虑到设备冷凝水和冷却水的排放，需要增设槽钢支架架高焓差实验室0.5米左右，并增设排水箱和水泵等排水设备；冷却塔位置需要确定，并做好冷却塔的基础和水电配置；原有冷却塔使用时破损，水泵噪音较大，都需要更换；项目实施过程中会导致部分零配件损坏，不能再使用，需要更换；以及做好校园环境保护。此项目为交钥匙工程，要求搬迁安装调试后需确保实验室功能正常，测试精度不低于原设备。搬迁后设备整体质保1年，施工相关的质量质保3年。

2、 搬运要求

1）投标人自行对新旧校区均进行细致的现场探勘，制定详细的拆装、运输、装卸、施工方案。

2）在拆卸时必须做好设备的标志标记、保护措施及详细记录。在拆卸前制定好拆卸顺序并做好安装人员的技术交底，必要时应绘制详细的图纸。

3）搬迁过程中必须做好具体防护措施以防设备损坏，物品间须使用保护毯、避震垫等材料隔开，做好防雨（水）、防火、防压、防碰等措施。装车过程中设备与设备之间使用保护毯（厚度不小于0.3厘米）等隔开保护。

4）拆卸中应避免破坏性拆装。拆卸中要保证设备的绝对安全，要使用合适的工机具。吊装时物品不得磕碰，要选择合适的吊点或支撑点慢吊轻放。搬运过程中轻拿轻放，合理安置，保证无短缺、无损坏。

5）设备搬迁摆放位置必须按照使用人规定的具体位置放置，要求布局科学、合理。

6）搬运前做好校区内车辆行驶路线规划和人员搬运路线安排，并按学校要求办理校区车辆临时通行证等。

7）拆装要求：设备拆卸及包装要保证无划痕、无破损，可正常使用。

8）运输过程要平稳，尽量避免颠簸，保证安全。

9）搬运过程中如遇物品丢失、损坏，或房屋及其附属设备设施损坏等情况，按原价（固定资产账）赔偿，无清晰价值的，由甲乙双方协商解决。

10）搬运过程中如发生人员伤亡、车辆损坏等情况均由搬迁服务供方（中标人）自行负责，与采购方和使用人均无关。

3、更换部件技术参数

1）电脑：台式机电脑整机(i5CPU 16G 1T+256G SSDwifi win11)23英寸；

2）冷却塔：能力30m³/H；

3）水泵：流量30m³/H，低噪音；

4）空调: 挂机/柜机: 挂机，单冷/冷暖: 冷暖，匹数: 正1.5匹，定频/变频: 变频，能效等级: 1级，适用面积（平方米）: 16-20，制冷量（W）: 3510(150-5210)，制冷功率（W）: 810(75-2030)，制热量(W): 5010(150-6770)，制冷剂: R32，制热功率(W): 1250(90-2200)，是否电辅加热: 是，电辅加热功率（W）: 1000。

标项二：

1、服务要求

为配合学校安排，将原存放于嘉兴学院越秀校区的结构工程压剪综合试验系统搬迁至嘉兴学院梁林校区的融信楼工程结构实验室。该设备由自平衡综合钢结构加载框架、双通道电液伺服加载系统（含作动器100吨和300吨各1套）、液压油源、控制系统、数据采集系统等组装而成。

本次搬迁项目的服务主要要求如下：

1）针对结构工程压剪综合试验系统设备的拆卸、运输、安装、调试校准和技术培训服务，确保设备可正常使用，数据正确；

2）结构工程压剪综合试验系统设备搬迁后的维护保养，包含油源油管的更换、清洗；配件耗材的更换等；

3）对于存在隐患的部件和系统需要进行维修或更换处理；对系统控制软件进行升级以满足最新测试标准和兼容最新的测试电脑；

4）根据嘉兴学院梁林校区的融信楼工程结构实验室地面建有反力基础，需要增设主机框架辅助固定装置；

5）根据嘉兴学院梁林校区的融信楼工程结构实验室设备的摆放位置可能需要重新搭建油路系统、调配油箱的容量和供油的功率。

2、技术要求

2.1 设备搬迁

此次搬迁主要包含以下部件：

1）自平衡综合钢结构反力架；

2）双通道电液伺服加载系统，系统包括竖向液伺服加载系统1套、水平向液伺服加载系统1套、10L/min电液伺服油源1套和双通道控制系统1套；

3）数据采集系统，系统包括静态电阻应变仪2台；

4）位移传感器，包括一维位移传感器20个、二维位移传感器4个、拉线位移传感器6个、磁性表座20个；

5）标准工具箱1套；

6）冷弯薄壁型钢测试试件1套。

搬迁内容包含所有部件的拆卸、装箱、运输、安装固定、调试工作，确保设备部件的安全搬迁和正常使用。

2.2 搬运要求

1）投标人自行对新旧校区均进行细致的现场探勘，制定详细的拆装、运输、装卸、施工方案。

2）在拆卸时必须做好设备的标志标记、保护措施及详细记录。在拆卸前制定好拆卸顺序并做好安装人员的技术交底，必要时应绘制详细的图纸。

3）搬迁过程中必须做好具体防护措施以防设备损坏，物品间须使用保护毯、避震垫等材料隔开，做好防雨（水）、防火、防压、防碰等措施。装车过程中设备与设备之间使用保护毯（厚度不小于0.3厘米）等隔开保护。

4）拆卸中应避免破坏性拆装。拆卸中要保证设备的绝对安全，要使用合适的工机具。吊装时物品不得磕碰，要选择合适的吊点或支撑点慢吊轻放。搬运过程中轻拿轻放，合理安置，保证无短缺、无损坏。

5）设备搬迁摆放位置必须按照使用人规定的具体位置放置，要求布局科学、合理。

6）搬运前做好校区内车辆行驶路线规划和人员搬运路线安排，并按学校要求办理校区车辆临时通行证等。

7）拆装要求：设备拆卸及包装要保证无划痕、无破损，可正常使用。

8）运输过程要平稳，尽量避免颠簸，保证安全。

9）搬运过程中如遇物品丢失、损坏，或房屋及其附属设备设施损坏等情况，按原价（固定资产账）赔偿，无清晰价值的，由甲乙双方协商解决。

10）搬运过程中如发生人员伤亡、车辆损坏等情况均由搬迁服务供方（中标人）自行负责，与采购方和使用人均无关。

2.3 设备搬迁后维护保养

针对搬迁后的设备进行维护保养服务，主要包含：

1）对所有系统（包含油源、主机框架、控制器等）例行维护保养

2）更换油源滤芯、液压油等；

3）设备整体性能调试；

4）油源健康检查，并出具检测报告；

5）更换主机机架密封零部件。

2.4 设备搬迁后满量程校准

针对搬迁后的设备进行校准，主要包含：

1）1只3000kN 力传感器；

2）1只1000kN 力传感器；

3）2只内置式磁致伸缩位移传感器；

4）一维位移传感器（100mm）10个；

5）一维位移传感器（40mm）10个；

6）二维位移传感器4个；

7）拉线位移传感器6个。

3、技术参数

3.1 搬迁实验室地址

本项目搬迁设备原址为原嘉兴学院越秀校区结构试验室（嘉兴市越秀南路572号），搬迁后新地址为嘉兴学院梁林校区融信楼的工程结构实验室（嘉兴市广穹路899号）。

3.2 设备改造要求

针对搬迁后的设备为了达到正常使用，需要进行以下改造服务：

1）设备搬迁改造后需恢复设备原有功能，满足仪器正常使用。

2）由于嘉兴学院梁林校区的工程结构实验室地面建有反力基础，需结合搬迁设备摆放位置增设主机框架辅助固定装置，确保能安全稳定满足设备性能要求。

3）由于嘉兴学院梁林校区的工程结构实验室设备摆放位置相对原有实验室的发生变化，需从油源到设备管路重新铺设；

4）系统控制软件升级及更换相应的控制计算机。

4、其他要求

4.1设备安装调试后培训2天，直至参加培训的人员可以独立操作使用。

4.2 所有设备搬迁服务发包，不拆包。

4.3 要求更换采用零部件为试验机原厂产品，或由该试验机生产商认可产品。

- 三、商务要求表

| 项目完成 时间 | 标项一：合同生效之日起90个工作日内完成。 标项二：合同生效之日且场地具备搬迁条件起45个工作日内完成搬迁设备的拆卸、运输、安装、调试、培训。 |
| --- | --- |
| 实施要求 | 标项一：合同生效后，供应商需到现场确认搬迁细节和给出搬迁后的布置图，并在规定的时间内交付验收。 标项二：配合嘉兴学院梁林校区的工程结构实验室的反力墙建设进度，将原嘉兴学院越秀校区的结构工程压剪综合试验系统搬迁至梁林校区工程结构实验室相应位置。按要求完成该设备的拆卸、运输、安装和调试标定，部分部件需结合新校区场地实施改造后满足仪器正常使用，保证恢复设备原有功能，数据正确。 实施过程中供应商须向校方推荐有经验的实施人员承担现场实施任务，现场项目实施人员的指派须满足校方的要求，校方认为不满足要求的可以要求供应商更换人员，由此产生的工期延误等后果由供应商承担。 设备搬迁改造正式完成后，供应商须向校方提供完整的文档资料、图集、操作手册等（包括电子版）。根据校方要求起草设备操作规程、设备使用说明、维修保养手册等。对校方设备管理人员、操作人员进行系统现场培训，全面掌握设备操作、调试、使用、维修保养等内容。 |
| 交付条件 及服务期限 | 免费提供以下服务： 标项一： 1.交货地点：采购人指定地点。 2.服务期：搬迁后设备整体质保1年，施工相关的质量质保3年。 3.交付条件：实验室正常运行，测试精度不低于原设备。 4.服务期内产品发生质量问题，由供应方负责免费维护。 标项二： 1.交货地点：采购人指定地点。 2.服务期：搬迁后设备整体质保1年，施工相关的质量质保3年。 3.交付条件：安装调试的设备恢复原有功能，符合技术要求，满足正常使用。 4.服务期内产品发生质量问题，由供应方负责免费维护 |
| 免费服务 | 免费提供以下服务： 标项一： 1.该实验室的安装调试及教师培训。 2.向采购人提供完整的书面操作使用说明手册，供老师教学指导时使用。 3.提供包括电话咨询服务、传真咨询服务、信函咨询服务、电子邮件咨询服务在内的终身咨询服务。 4.服务期内采购人在正常使用该实验室情况下，出现质量问题，供应商远程协助解决或者48小时内到达现场解决问题。 标项二： 1.提供校方现场的设备操作、使用及维护的技术培训服务。 2.向采购人提供设备相关的配套技术资料和完整的书面操作使用说明手册、维修保养手册等，供老师教学指导时使用。 3.提供包括电话咨询服务、传真咨询服务、信函咨询服务、电子邮件咨询服务在内的终身咨询服务。 4.服务期内采购人在正常使用该设备情况下，出现质量问题，供应商远程协助解决或者48小时内到达现场解决问题。 5.提供每年1次设备常规的维护检测。 |
| 履约保证金 | 合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价2.5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在项目验收合格后无息退还。 |
| 付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%；待项目验收合格后支付合同总价的60% 。 |
| 项目验收 | 系统安装调试完毕由采购人组织验收，签署验收意见。 |

- 四、供应商的资信要求表

| 质量管理、企业信用要求 | 有较强经济实力、良好信誉和售后服务能力的独立法人。 |
| --- | --- |
| 能力或业绩要求 | 2019年1月1日以来有同类项目业绩，提供项目完整合同、验收或其他能证明的材料。 |

- 五、采购谈判文件的内容

1、法定代表人授权委托书(格式见附件)；

2、营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一的营业执照副本复印件

3、有效的其他资质及需要说明的资料；

4、商务响应表 (格式见附件)；

5、技术响应表(格式见附件)；

6、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

7、报价一览表（格式见附件）；

8、针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）。

注：法定代表人授权委托书、报价明细表必须由法定代表人签名并加盖单位公章；资格、资质证书复印件应加盖单位公章。

- 六、采购谈判文件的编制与递交

1、 采购谈判文件应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订并标注页码，采购谈判文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是采购供应商的责任。

2、采购供应商应按正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格单独胶封装订成册，采购谈判文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3、采购谈判文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，采购谈判文件正本除采购文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4、采购谈判文件须由采购供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，采购供应商应写全称。

5、采购谈判文件的包装

采购谈判文件须由参与谈判的单位加盖公章和法人印章，装袋密封并加盖密封章，包装封面上应注明采购供应商名称、地址、采购谈判文件名称、项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖采购供应商公章。

6、采购谈判文件必须按规定的时间、地点及时送达。

- 七、谈判程序

1、采购小组：采购小组由三人组成。

2、谈判程序：

2.1采购小组审查采购供应商所递交的采购谈判文件；

2.2采购小组所有成员集中与采购供应商进行谈判；

2.3采购小组根据谈判情况和谈判提交协商情况记录；

2.4确定成交供应商。

- 八、成交原则

采购小组认真审查采购供应商提交的最终报价，如满足单一来源采购文件的要求、价格合理，则确定其为成交供应商。

九、合同授予

1、成交人自成交通知书发布后30日内与采购人签订合同。
    2、成交人无故拖延、拒签合同的，将被取消成交人资格；并列入不良记录名单，两年内禁止参加学校采购活动；给采购人造成的损失，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

第三章  嘉兴学院采购合同

项目名称：  5HP焓差法实验室等大型设备整体搬迁项目（标项*）

合同编号：

采购人（以下称甲方）：嘉兴学院

供应商（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购编号：           ，项目名称：         采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.本合同文本；

2.采购文件与采购响应文件；

3.中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。组成本合同的文件的优先顺序为：（1）本合同文本；（2）采购文件与采购响应文件；（3）中标或成交通知书；（4）成交供应商采购响应文件。

第二条 合同标的

本次采购的是：                           。

| 序号 | 名称 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 总 价： 元整 人民币；小写： 元。 |  |  |  |

要求如下：

1.乙方应严格按照采购文件与采购响应文件规定的技术要求及功能要求完成本项目的建设。

2.交货时间及地点：      年   月   日前项目实施完毕。交货地点：甲方项目负责人指定地点。

3.服务要求：

标项一：

1）针对5HP焓差实验室设备的拆卸、运输、安装、调试和技术培训服务，确保设备可正常使用，数据正确

- 传感器和专用软件系统需要重新安装升级调试；

- 原使用电脑因使用时间较长容易出故障需要更换；

- 原有被测机空调属于嘉兴南湖学院资产，需搬迁公司配置一台1.5匹挂机空调作为被测机空调；

- 为以后更好地进行实验，需新增室内侧舱和室外侧舱的供水和排水管；

- 梁林校区的焓差实验室地面低于室外地面，考虑到设备冷凝水和冷却水的排放，需要增设槽钢支架架高焓差实验室0.5米左右，并增设排水箱和水泵等排水设备；

- 冷却塔位置需要确定，并做好冷却塔的基础和水电配置；

- 原有冷却塔使用时破损，水泵噪音较大，都需要更换；

- 项目实施过程中会导致部分零配件损坏，不能再使用，需要更换；以及做好校园环境保护。

- 此项目为交钥匙工程，要求搬迁安装调试后需确保实验室功能正常，测试精度不低于原设备。

- 搬迁后设备整体质保1年，施工相关的质量质保3年。

标项二：1）针对结构工程压剪综合试验系统设备的拆卸、运输、安装、调试标定和技术培训服务，确保设备可正常使用，数据正确；

2）结构工程压剪综合试验系统设备搬迁后的维护保养，配件耗材的更换等；

3）对于存在隐患的部件和系统需要进行维修或更换处理；对系统控制软件进行升级以满足最新测试标准和兼容最新的测试电脑；

4）根据嘉兴学院梁林校区的融信楼工程结构实验室地面建有反力基础，需要增设主机框架辅助固定装置；

5）根据嘉兴学院梁林校区的融信楼工程结构实验室设备的摆放位置可能需要重新搭建油路系统、调配油箱的容量和供油的功率。

- 实施要求：

标项一：

按要求完成5HP焓差实验室设备的拆卸、运输、安装和调试，部分部件需结合新校区场地实施改造后满足实验室正常使用，保证恢复设备原有功能，数据正确。

实施过程中供应商须安排有经验的实施人员承担现场实施任务，现场项目实施人员的指派须满足校方的要求，校方认为不满足要求的可以要求供应商更换人员，由此产生的工期延误等后果由供应商承担。

设备搬迁改造正式完成后，供应商须向校方提供完整的文档资料、图集、操作手册等（包括电子版）。根据校方要求起草设备操作规程、设备使用说明、维修保养手册等。对校方设备管理人员、操作人员进行系统现场培训，全面掌握设备操作、调试、使用、维修保养等内容。

标项二：

配合嘉兴学院梁林校区的工程结构实验室的反力墙建设进度，将原嘉兴学院越秀校区的结构工程压剪综合试验系统搬迁至梁林校区工程结构实验室相应位置。按要求完成该设备的拆卸、运输、安装和调试标定，部分部件需结合新校区场地实施改造后满足仪器正常使用，保证恢复设备原有功能，数据正确。

实施过程中供应商须向校方推荐有经验的实施人员承担现场实施任务，现场项目实施人员的指派须满足校方的要求，校方认为不满足要求的可以要求供应商更换人员，由此产生的工期延误等后果由供应商承担。

设备搬迁改造正式完成后，供应商须向校方提供完整的文档资料、图集、操作手册等（包括电子版）。根据校方要求起草设备操作规程、设备使用说明、维修保养手册等。对校方设备管理人员、操作人员进行系统现场培训，全面掌握设备操作、调试、使用、维修保养等内容。

第三条 合同价款及付款方式

1.本合同项下总价款为（大写） 人民币            元整（￥       .00元）。

2. 合同签订后7日内，按约定向采购人交纳履约保证金。履约保证金为合同价的2.5%，采购人收到履约保证金后合同生效。履约保证金在项目验收后无息退还。

3.本合同总价款包括搬迁实验室的设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、售后服务、税费等本合同执行中相关的全部费用。

4.本合同项下的采购资金付款按采购文件规定，具体为：

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价40%，计人民币           元；乙方实验室安装调试合格，交付给甲方使用，试运行       月后，经嘉兴学院该项目验收小组验收，待项目验收合格后支付合同总价的60% ，计人民币           元。（以上付款时间如遇学校放假则相应顺延）

第四条 质量保证及售后服务（标项*）

1. 乙方应按采购文件规定技术要求、质量标准向甲方提供功能正常合格产。乙方保证所交付的实验室软件的所有权完全属于乙方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的软件或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2. 搬迁后的实验室在质保期内因本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修。

3.使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后   小时内到达甲方现场。

4. 质保期：    年（自终验合格之日起算），质保期内乙方给予免费维护。质保期内，乙方对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 乙方承诺售后服务：

（1）                                                。

（2）                                                。

（3）                                                。

6.双方确定，乙方应在向甲方交付实验室后，根据甲方的请求，为甲方提供以下技术培训、支持和保障：

（1）技术培训

培训内容：                                          。

培训方式：                                          。

（2）技术支持

技术支持内容：                                       。

技术支持方式：                                       。

7、质保期满后若甲方要求乙方提供技术支持，乙方可以收取维护费，维护费用由双方协商确定。

第五条 调试和验收

1. 乙方实验安装调试合格后，交付给甲方约定的交付物后，乙方向甲方提出试运行申请，经甲方同意后进行试运行，试运行  1    月，试运行期间甲方发现的问题，乙方给予及时解决、完善，若问题未及时解决，则相应延长试运行时间，直至问题全部解决为止。

2.试运行结束后，由乙方向甲方提出验收申请，甲方收到乙方申请后10个工作日内组织验收组依据采购文件、采购响应文件及合同约定的要求和国家有关质量标准对项目进行验收(验收费用由乙方承担)。

3.验收方式：现场点检设备是否齐全，功能是否正常，精度是否达到合同要求。

4.验收完毕由验收组出具验收结果报告。如乙方对验收意见有异议，乙方在收到验收报告一个月内可请双方认可的第三方进行测评检验，若仍通不过系统验收，则乙方承担相关费用，同时延长试运行期限，直至项目完全符合验收标准,或甲方随时有权决定合同终止；否则，则由甲方承担第三方验收费用。

第六条  转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。乙方找原厂到现场服务不属于分包范围。

第七条  违约责任

双方确定：任何一方违反本合同约定，造成工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1.在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，致使合同履行期内乙方未完成项目交付，即视为项目不成功，合同终止，乙方向甲方退回所有已收合同款项，并向甲方支付合同总额20%的违约金。如甲方同意乙方以可行的替代解决方案继续执行，乙方需向甲方阐明替代方案实施线路与工作周期，在经甲方书面确认后完成后续执行；如因上述替代方案执行造成的项目逾期，乙方须向甲方支付项目逾期违约金，每延期一天须支付合同总额3‰的逾期违约金。

2.乙方应按本合同规定的完成项目。如存在以下原因,双方可以协商延期,并签订延期协议作为本合同的补充：1）由于疫情原因迟造成项目交付日延期，从而影响整个合同的不能按期完成；2）由于上级主管部门政策变动造成的合同不能按期完成；3）由于不可抗拒力造成合同不能按期完成。4）双方认可的其他原因。

3. 除了上述情况外，乙方逾期完成项目，甲方给予乙方15日的宽限期，并且不追究乙方的违约责任。但宽限期满后，乙方仍未完成开发项目，其违约责任应追溯到本合同规定的违约的第一天起，每逾期一天向甲方支付本合同总额3‰的违约金，违约金总额不超过本合同总额的20%。

4.  乙方未按计划或不实施项目相关工作，甲方有权要求乙方实施研究开发计划并采取补救措施。如乙方逾期30日仍未按计划或不实施研究开发工作，甲方有权解除本合同；乙方应在收到甲方解除合同通知后14日内返还甲方已付的合同金额，返还或销毁甲方提供的有关技术资料和文件，并赔偿甲方本合同总额20%的违约金。

5.乙方未按时缴纳履约保证金或履约保函的，甲方有权就本合同内容另行寻找供应商签约并追究乙方缔约过失责任。

第八条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后3日内，遭受不可抗力一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  合同的变更和解除

（1）变更  除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。必须要变更时由双方协商一致，并以书面形式确定。

（2）解除  除合同另有约定外，双方确定出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同：

1）因发生不可抗力或技术风险。

2）当一方出现停止经营、破产、重组或倒闭情形，或处于与破产或债权人权利有关的司法诉讼程序。

第十条  争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第  （1）  种方式解决争议：

（1）向合同签订地人民法院提起诉讼。合同签订地在此约定为  嘉兴学院（浙江省嘉兴市广穹路899号）   。因诉讼导致的诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费由违约方承担；

（2）向      仲裁委员申请仲裁。

第十一条  其他

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定        为甲方项目联系人，乙方指定        为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

（1）定期举行会议，协调开发过程中遇到的问题。

（2）及时响应对方提出的问题，并及时给予答复（2个工作日以内）。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十二条 本合同一式     份，甲方    份、乙方     份，具有同等法律效力。

第十三条 本合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章且甲方收到乙方交纳的履约保证金后生效。

甲方： 嘉兴学院                          乙方：

开户银行：中国工商银行股份

有限公司嘉兴秀洲支行           开户银行：

银行帐号：1204068009049001258            银行帐号：

地址：浙江省嘉兴市广穹路899号           地址：

法定代表或委托代理人：                   法定代表或授权委托人：

签订日期：      年  月  日               签订日期：      年  月  日

签订地点：嘉兴学院

第四章  采购谈判文件格式附件

正本或副本

项目名称：5HP焓差法实验室等大型设备整体搬迁项目（标项*）

项目编号：嘉院采单〔2022〕4号

采

购

谈

判

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

附件1

法定代表人授权委托书

嘉兴学院：

我       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：  嘉院采单〔2022〕4号 ，项目名称：5HP焓差法实验室等大型设备整体搬迁项目（标项*）的单一来源采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达采购人以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：               职务：

全权代表身份证号码：

联系电话：

法定代表人签名：             职务：

联系电话：

单位全称（公章）：                     日  期：

附件2

资信及商务响应表

单位全称（公章）：                     标项：

| 项 目 | 谈判文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |
| 质保要求 |  |  |  |
| 技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |
| 培训 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件3

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：                       标项：

| - 序号 | - 采购文件要求 | - 采购文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：采购供应商应根据采购设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

附件4

报价一览表

项目名称：5HP焓差法实验室等大型设备整体搬迁项目                                   金额单位：人民币（元）                          标项：

| 谈判报价 | （大写） |
| --- | --- |
|  | （小写） |
| 备注 |  |

注：1、投标报价包括项目服务、管理费、人员费、耗材、利润、税金、代理费等全部费用。

如有明细报价表可另行设计

全权代表签名：

谈判单位盖章：

日  期：

附件5：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

嘉兴学院：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚；

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名：日期：

单位全称（公章）：